649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,

пр. Коммунистический, 35

Бесплатная горячая линия:

8-800-700-4264

Основной телефон: +7-388-22-28966

**Пояснительная записка**

*к Инвестиционной программе ООО «Солнечная энергия+» «Приобретение дизельных электростанций (ДЭС) на 2017-2019 годы»*

ООО «Солнечная энергия+» четвертый год занимается децентрализованным электроснабжением отдаленных и труднодоступных сел Турочакского района Республики Алтай (Бийка, Курмач-Байгол, суронаш, Чуйка, Яйлю) - Бийкинского участка. Организация ежегодно ремонтирует линии и проводит реконструкцию сетевой инфраструктуры на Бийкинском участке.

ДГУ Перкинс 320 кВт в с. Бийка:

год ввода в эксплуатацию - 2013г., срок полезного использования - 40 000 моточасов согласно технического паспорта, при 23х-часовом режиме работы срок службы составляет 4 года 8 месяцев, износ на конец 2016 г. составит 78,7%. ДГУ относится к 3 амортизационной группе – срок начисления амортизации от 3х до 5-ти лет, то есть к концу 2017г. износ составит 100%. Год ввода в эксплуатацию согласно Инвестиционной программе конец 4 квартала 2019 г.

ДГУ ЯМЗ 6503 мощностью 200 кВт в с. Курмач-Байгол:

год ввода в эксплуатацию - 2012г., находится на балансе в отделе образования МО «Турочакский район» срок полезного использования - 40 000 моточасов, износ на конец 2016 г. составит 100 %, при 23х-часовом режиме работы срок службы составляет 4 года 8 месяцев. ДГУ относится к 3 амортизационной группе – срок начисления амортизации составляет от 3х до 5-ти лет. Год ввода в эксплуатацию согласно Инвестиционной программе 4 квартал 2017 г. (Приложение 1.3).

Ориентировочная стоимость приобретения дизельных электростанций FG Wilson P150 и FG Wilson P450 с учетом перевода по курсу доллара 1\*100 руб. составляет 12,3935 млн. руб. с учетом НДС. ( Приложение 1 и 2 . Коммерческое предложение от ООО «Хайтед Регион»)

Согласно Перечня инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования (Приложение 1.1) Объем финансирования равномерно поделен на 3 года по 4,131 млн. руб. за каждый год.

Реализация проекта инвестиционной программы согласно Финансового плана, представленного в Приложении 4.1. осуществима при следующих планируемых объемах выручки и тарифах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **год** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | ПО, кВт\*ч | 961 000 | 965 000 | 970 000 |
| 2 | тариф, руб. | 40,25 | 44,19 | 47,21 |
| 3 | выручка,млн. руб.\* | 38,680 | 42,643 | 45,79 |

\*- выручка с учетом приобретения дизельных электростанций FG Wilson P150 и FG Wilson P450 для сел Бийка, Курмач-Байгол.

Экономист – бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Игимбаева