ООО «Солнечная Энергия+»

| Согласовано: Председатель Комитета по тарифам Республики Алтай _____________ Кичинеков В.В. « » 2016г. | Утверждена: Генеральный директор ООО «Солнечная энергия+» _______________ Ялбаков А.Н. От «____»_____ 2016 г. |
| --- | --- |

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Солнечная Энергия+»

«Приобретение дизельных электростанций (ДЭС) на 2017-2019 годы»

Паспорт

инвестиционной программы

| Наименование программы | Инвестиционная программа «Приобретение Дизельных электростанций (ДЭС) на 2017-2019 годы». |
| --- | --- |
| Идентификатор инвестиционного проекта | СЭ201701 |
| Основание для разработки | Приказ от 24.03.2010г. за №114 Минэнерго РФ «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций» |
| Наименование регулируемой организации | Общество с ограниченной ответственностью «Солнечная Энергия+» (ООО «Солнечная Энергия+») |
| Местонахождение регулируемой организации | 649002, г. Горно-Алтайск, пер. Соузгинский, д.15 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу | Министерство регионального развития Республики Алтай |
| Наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу | Администрация МО «Турочакский район» |
| Цели программы | Приобретение дизельных электростанций FG Wilson P150 и FG Wilson P450 взамен изношенных для целей обеспечения повышения качества и надежности оказываемых услуг по электроснабжениию населенных пунктов Бийка, Курмач-Байгол Турочакского р-на |
| Задачи программы: | - Гарантированное бесперебойное обеспечение потребителей электроэнергией; - Сокращение эксплуатационных расходов; |
| Сроки и этапы реализации | 2017-2019 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем прогнозируемого финансирования стоимости автомобиля – 12, 394 млн. руб. Источники: инвестиционная составляющая в тарифе. |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | - Исполнение инвестиционной программы по приобретению дизельных электростанций FG Wilson P150 и FG Wilson P450 для сел Бийка и Курмач-Байгол позволит повысить качество оказываемых услуг по снабжению электроэнергией потребителей; - Обеспечение стабильных и качественных услуг, повышение надежности электроснабжения; - Выполнение договорных обязательств перед потребителями по поддержанию заданных параметров в точках подключения; - Бесперебойное снабжение электроэнергией. |

1. Пояснительная записка

Инвестиционная программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 г. от № 210 — ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Инвестиционная программа направлена на обеспечение стабильных и качественных услуг энергоснабжения, снижение количества инцидентов (аварийных ситуаций), повышение уровня надежности и безопасности при эксплуатации оборудования и электрических сетей, снижения производственных затрат.

Данное инвестиционное решение можно определить, как обязательное, т.е. оно необходимо для обеспечения возможности предприятия продолжать свою деятельность по производству и реализации электрической энергии.

Финансовые потребности предприятия необходимые для реализации данного инвестиционного проекта обеспечиваются приобретением дизельных электростанций FG Wilson P150 и FG Wilson P450 для сел Бийка и Курмач-Байгол за счёт надбавки к тарифу на электрическую энергию ООО «Солнечная энергия+».

Предметом инвестиционного проекта выступает приобретение дизельных электростанций FG Wilson P150 и FG Wilson P540 для сел Бийка и Курмач-Байгол, необходимых для деятельности предприятия по производству электрической энергии.

Описание действующей системы инфраструктуры энергоснабжения

ООО «Солнечная энергия+» и анализ существующих проблем

Сведения об энергоснабжающей организации (далее ЭСО):

Наименование ЭСО: ООО «Солнечная энергия+»

Почтовый адрес: 649000 Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический 35, оф. 301

Руководитель: Генеральный директор Ялбаков Андрей Николаевич

Контактный телефон: (388-22) 2-88-69 приёмная, 89069701797 экономист.

Краткая характеристика ЭСО:

ООО «Солнечная энергия+» является электроснабжающей организацией пяти труднодоступных сел Турочакского района (с. Бийка, Курмач-Байгол, Суронаш, Чуйка, Яйлю). В целях обеспечения потребителей электроэнергией предприятие обслуживает 6 ДГУ, находящиеся на балансе Администрации МО «Турочакский район»:

- ДГУ АД-200 Т400 (200 кВт) с.Курмач-Байгол;

- ДГУ P 44 (36 кВт) с.Чуйка;

- ДГУ P 30 (24 кВт) с.Чуйка, с.Суронаш;

- ДГУ P 110 (80 кВт) с. Яйлю;

- ДГУ P 275 (200 кВт) с.Бийка;

- ДГУ P 400 (320 кВт) с. Бийка.

Протяженность электросетей по Бийкинскому участку составляет –21 км. На всех объектах электроснабжения установлен приборный контроль и учёт электрической энергии.

В качестве топлива используется Дизельное топливо марки «Дизельное топливо летнее». Поставка Дизельного топлива осуществляется транспортными средствами поставщика на площадки дизельных станций. Среднее расстояние доставки автотранспортом до станций составляет не менее 250 км.

Изношенность ДЭСов составляет не менее 50%, а ДГУ в с. Бийка и с. Курмач-Байгол  уже изношены в полной мере.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПР0ГРАММЫ

Целью разработки инвестиционной программы является достижение бесперебойного функционирования систем электроснабжения на Бийкинском участке, а именно сел Бийка, Курмач-Байгол.

Цели инвестиционной программы:

- Обеспечение бесперебойной и качественной подачи электрической энергии потребителям.

- Снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг, внедрения современных технологий и обновления основных фондов.

- Формирование перечня мероприятий по обеспечению электроснабжением перспективного развития участка, с учетом:

- обеспечения гарантированного долгосрочного и доступного электроснабжения для потребителей;

- создания условий перспективного развития труднодоступных сел;

- повышения надежности и безопасности электроснабжения;

- улучшение условий труда производственного персонала и повышения безопасности работы.

4. Повышение качества, надежности и устойчивости предоставления услуг электроснабжения населению.

5. Обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного электроснабжения потребителей

6. Обеспечение условий устойчивого жилищного и промышленно-экономического развития труднодоступных сел.

Задачи инвестиционной программы:

- достижение баланса интересов потребителей услуг ООО «Солнечная энергия+» и интересов организации, обеспечивающего доступность этих услуг для потребителей и эффективное функционирование организации;

- установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организации, необходимые для реализации инвестиционной программы;

- стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности энергоснабжающей организации;

- улучшение условия труда производственного персонала;

- улучшение контроля за работой дизель-генераторных станций.

2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

В реализации программы будет обеспечено:

- обеспечение стабильных и качественных услуг электроснабжения;

- оперативное и своевременное выполнение договорных обязательств перед потребителями;

- приобретение дизельных электростанций FG Wilson P150 и FG Wilson P450 для сел Бийка и Курмач-Байгол ведет к улучшению условий труда цехового и производственного персонала;

- повышение эффективности качества обслуживания;

- снижение затрат на дизельное топливо и ГСМ, а также прочие запасные части;

- снижение количества инцидентов (аварийных ситуаций) на электроустановках и повышение уровня надежности и безопасности при эксплуатации оборудования.

- МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ дизельных электростанций FG Wilson P150 и FG Wilson P450 для сел Бийка и Курмач-Байгол ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ

Реализация Программы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных мероприятий. Ответственные исполнители утвержденной инвестиционной программы информируют администрацию о результатах. Перечень мероприятий и затраты на их реализацию могут подлежать уточнению.

- ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ

В ОБЪЁМАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ООО «Солнечная энергия+» является энергоснабжающей организацией по оказанию услуг электроснабжения на Бийкинском участке. Данный вид деятельности согласно Постановлению правительства РФ от 26.02.2004 №109 (ред. от 07.12.2005) «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» регулируется органом государственной власти (Комитет по тарифам Республики Алтай).

Потребителями услуг электроснабжения предприятия ООО «Солнечная энергия+» являются бюджетные предприятия, население, и прочие потребители (Табл. 1, рис.1). Структура полезного отпуска электроэнергии также представлена в таблице (Табл. 1) и на графике (Рис. 2).

С абонентами ООО «Солнечная энергия+» строит свои взаимоотношения на договорной основе.

Табл. 1. Структура полезного отпуска по категориям потребителей за 2013-2014гг.

| № п/п | Наименование | 2013г., кВт*ч | 2014г., кВт*ч | 2015г., кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка электроэнергии | 1 083 854 | 1 205 415 | 1 177 784 |
| 2 | Расходы на собств. нужды, 4% | 43 354 | 48 217 | 47 111 |
| 3 | Потери в линиях, 15% | 156 075 | 173 580 | 169 601 |
| 4 | Полезный отпуск | 884 425 | 983 619 | 961 072 |
| 4.1 | в т.ч. Юридичеким лицам | 253 091 | 319 395 | 326 072 |
| 4.1.1 | Бюджетные потребители | 208 392 | 208 436 | 200 863 |
| 4.1.2 | Прочие | 44 699 | 110 959 | 125 209 |
| 4.2 | Населению | 631 334 | 664 224 | 635 000 |

Из представленной структуры полезного отпуска и выработки электрической энергии ООО «Солнечная энергией+» видно, что выработка и полезный отпуск электроэнергии остается стабильным.

Рис.1 Выработка Электрической энергии ООО «Солнечная энергия+» за 2013-2015гг.

Рис.2 Структура полезного отпуска электроэнергии за 2013 г.

Рис.3 Структура полезного отпуска электроэнергии за 2014 г.

Рис.4 Структура полезного отпуска электроэнергии за 2015 г.

- ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовые потребности предприятия необходимые для реализации данного инвестиционного проекта – приобретение дизельных электростанций FG Wilson P150 и FG Wilson P450 ООО «Солнечная энергия+» обеспечивается за счёт надбавки к тарифу  на электрическую энергию.

Ориентировочная цена приобретения дизельных электростанций FG Wilson P150 и FG Wilson P450  ООО «Солнечной энергия+» на 2017-2019 годы составит 12,394  млн. руб. с учетом НДС.

План мероприятий инвестиционной программы по приобретению дизельных электростанций FG Wilson P150 и FG Wilson P450 представлен в приложениях (1.1, 1.2, 1.3,  2.2, 4.1,  4.2).

Генеральный директор ООО «Солнечная энергия+»      _______________Ялбаков А.Н.